Rzeszów 21.09.2020 r.

**Plan działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.**

Opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019, poz.1696).

* + - 1. **Dostępność cyfrowa**

**Zadania**

* 1. Dokonanie analizy stanu zapewniania dostępności cyfrowej podkarpackiej Policji pod kątem spełniania wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

**Czas realizacji** 23.09.2020 r.

**Osoby / Kierownicy komórek organizacyjnych realizujący zadania**

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej KWP w Rzeszowie, administratorzy stron internetowych podkarpackiej Policji - wygląd i struktura strony, Kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Rzeszowie wytwarzający dokumenty publikowane na stronach podkarpackiej Policji.

**Uwagi**

We współpracy z koordynatorem ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej KWP w Rzeszowie.

* 1. Przygotowanie i opublikowanie Deklaracji Dostępności.

**Czas realizacji** 23.09.2020 r.

**Osoby / Kierownicy komórek organizacyjnych realizujący zadania**

Koordynator ds. dostępności informacyjno - komunikacyjnej KWP w Rzeszowie, Koordynator ds. dostępności cyfrowej KWP w Rzeszowie, Koordynator ds. dostępności architektonicznej KWP w Rzeszowie.

**Uwagi**

Aktualizacja zgodnie z zapisami art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

* 1. Poprawa stanu zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej podkarpackiej Policji oraz dokumentów do pobrania zamieszczanych na tej stronie w oparciu o wytyczne określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

**Czas realizacji** od2020 r. do 2024 r.

**Osoby / Kierownicy komórek organizacyjnych realizujący zadania**

Administratorzy stron internetowych podkarpackiej Policji / Kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Rzeszowie wytwarzający dokumenty publikowane na stronach podkarpackiej Policji.

**Uwagi**

W przypadku zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej - zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, podjęcie stosownych działań.

* 1. Wdrożenie w KWP w Rzeszowie rozwiązań alternatywnych o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej strony/elementu strony internetowej podkarpackiej Policji, lub dokumentu udostępnionego na tej stronie.

**Czas realizacji** od2020 r. do 2024 r.

**Osoby / Kierownicy komórek organizacyjnych realizujący zadania**

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie, Kierownicy komórek organizacyjnych KWP Rzeszowie.

* 1. Monitorowanie postępów z realizacji zadań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami w KWP w Rzeszowie.

**Czas realizacji** od2020 r. do 2024 r.

**Osoby / Kierownicy komórek organizacyjnych realizujący zadania**

Koordynator ds. dostępności cyfrowej KWP w Rzeszowie.

**Uwagi**

We współpracy z koordynatorem ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej KWP w Rzeszowie.

* 1. Sporządzanie raportu, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w zakresie dostępności cyfrowej.

**Czas realizacji**

Pierwszy raport do 15 marca 2021 r., następne co 4 lata do 15 marca danego roku.

**Osoby / Kierownicy komórek organizacyjnych realizujący zadania**

Koordynator ds. dostępności cyfrowej KWP w Rzeszowie.

**Uwagi**

We współpracy z koordynatorem ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej KWP w Rzeszowie.

* 1. Publikacja raportu o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

**Czas realizacji**

Pierwsza publikacja do 31 marca 2021r., następne co 4 lata do 31 marca danego roku.

**Osoby / Kierownicy komórek organizacyjnych realizujący zadania**

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie.

**Uwagi**

Redaktor strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.